## Slide 1
Reforma Tributária e Reequilíbrio Econômico-Financeiro em Contratos de Construção

## Slide 3: Equilíbrio Econômico-Financeiro Contratos de Construção
Conceito
Relação de equivalência entre encargos e receitas fixadas na celebração do Contrato
Deve ser preservada ao longo da execução
Em razão da materialização de evento/risco superveniente, alocado para a outra Parte, a equação financeira inicial é impactada.
Art. 37, inciso XXI da CF
Reequilíbrio
Fundamento

## Slide 4: Reforma Tributária
Enquadramento jurídico
Evento externo e superveniente ao Contrato;
Impositivo (alteração legislativa);
Alheio à gestão das partes; e
Imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis
Fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis / Mudança superveniente na legislação
Cabimento de reequilíbrio contratual
Lei n. 8.666/93 (art. 65, II, “d” e §5º)
Lei n. 14.133/21 (art. 134 e art.124, II, “d”);
Disposições do PL 68/2024

## Slide 5: Reequilíbrio PL 68/2024
1
Para quais Contratos?
Contratos Administrativos
Ajustes firmados entre a iniciativa privada e órgãos/entidades da Administração Pública
Anteriores à vigência da Lei
Cuja proposta tenha sido apresentada antes da vigência da Lei
OU
Também aplicável aos Contratos que possuam previsão em matriz sobre impactos tributários supervenientes.
Não se aplica aos contratos privados.

## Slide 6
2
Qual a finalidade deste procedimento?
Em decorrência da instituição do IBS e da CBS
Assegurar o restabelecimento do equilíbrio contratual em razão da alteração da carga tributária efetiva da Contratada
3
Quais os requisitos?
Comprovação do desequilíbrio, considerando:
a) Efeitos da não cumulatividade nas aquisições e custos da Contratada, cf. regras de apuração de crédito e de determinação da base de cálculo do IBS e CBS;
b) Possibilidade de repasse dos encargos financeiros dos tributos à terceiros;
c) Benefícios ou incentivos da contratada relacionados aos tributos extintos; e
d) Os impactos da alteração dos tributos no período de transição.
Aumento progressivo das alíquotas entre 2026 a 31/12/2032

## Slide 7
3
Quem pode pleitear o reequilíbrio?
Administração Pública
De ofício
Para reestabelecer o E.E.F., no caso da redução da carga tributária efetiva da Contratada
Contratada
Por meio de procedimento específico e exclusivo
Que poderá se manifestar

## Slide 8
4
Como?
A cada nova alteração tributária
Uma vez, abrangendo as alterações previstas para o período de transição
5
Quando?
Durante a vigência do Contrato
Antes de eventual prorrogação
6
Como instruir o pedido?
Apresentando o cálculo e demais elementos que comprovem o desequilíbrio
Possibilidade de regulamentação pelas pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública, que possuam atribuição para decidir sobre reequilíbrio, sobre a forma de apresentação do pedido e metodologias de cálculo para demonstração do desequilíbrio

## Slide 9
7
Forma de Recomposição
Preferencialmente:
Alteração na remuneração
Reajuste tarifário
Demais formas:
A serem adotadas com a concordância da Contratada, nos termos do Contrato
OU
Revisão dos valores contratados
Compensações financeiras, ajuste tarifário ou outros valores devidos à Contratada
Renegociação de prazos e obrigações
Revisão de valores devidos à Administração Pública
Transferência de encargos à outra parte
Outras formas acordadas
Inclusive a outorga

## Slide 10
8
Procedimento
Tramitação prioritária
Poderá ser implementado de forma cautelar, caso a Contratada demonstre relevante impacto financeiro em razão da nova carga tributária
A compensação será ajustada após decisão definitiva
1
Protocolo do Requerimento
Documentação comprobatória e
Regularidade fiscal e trabalhista
Decisão definitiva
90 dias prorrogáveis uma vez, por igual período
Eventual decisão cautelar
Forma de cobrança/devolução de valores com relação à cautelar
Possível análise da regularidade fiscal e trabalhista
2
3
4
No caso de irregularidade: aplicação de penalidades

## Slide 11: Reequilíbrio PL 68/2024 - Destaques
Pluralidade na metodologia de cálculo a ser utilizada para demonstração do desequilíbrio
Tentativa de criar procedimento mais célere
Previsão de reequilíbrio cautelar provisório
Reequilíbrio preferencial por revisão tarifária ou alteração da remuneração do contratado